**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.10.2015 № 163

ст-ца Новоджерелиевская

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 10 сентября 2015 года № 138
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///C%3A%5CUsers%5C11%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202014%5C%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#sub_1000) Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «О бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2016 год», предусматривающего финансирование муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы.

Исполняющий обязанности главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 14.10.2015 г. № 163

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| **Координаторы подпрограмм муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| **Участники муниципальной программы****Подпрограммы муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого районаподпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы;подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы;подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района» на 2016-2018 годы |
| **Ведомственные целевые программы****Цели муниципальной программы****Задачи муниципальной программы****Перечень целевых показателей муниципальной программы** | не предусмотреныформирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;организация транспортного обслуживания населения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;создание условий для занятия физической культурой и спортом жителей поселения. выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий;повышение эффективности функционирования транспортной системы;повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности;повышение качества и безопасности занятий спортом, создание необходимой материально-технической базы, формирование активного и устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортомколичество введенных в эксплуатацию спортивных площадок |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2016-2018, реализуется один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** |  общий объем финансирования муниципальной программы 6750,0 тыс. рублей, в том числефедеральный бюджет – 0 тыс. рублейкраевой бюджет– 0 тыс. рублейместного бюджет – 6750,0 тыс. рублей; в том числе по годам:2016 год – 2670,0 тысяч рублей;2017 год – 2290,0 тысяч рублей;2018 год – 1790,0 тысяч рублей,в том числе по подпрограммам муниципальной программы:объем финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 4170,0 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 0 тыс. рублейкраевой бюджет– 0 тыс. рублейместного бюджет – 4170,0тыс. рублей;в том числе по годам:2016 год – 1390,0,0 тыс. рублей;2017 год – 1390,0 тыс. рублей;2018 год – 1390,0 тыс. рублейобъем финансирования подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территорииНоводжерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 1580,0 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 0 тыс. рублей краевой бюджет– 0 тыс. рублейместного бюджет – 1580,0 тыс. рублей;в том числе по годам:2016 год –780,0 тыс. рублей;2017 год – 400,0 тыс. рублей;2018 год – 400,0 тыс. рублейобъем финансирования подпрограммы«Устойчивое развитие сельских территорий в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района» - 1000,0 тыс. рублейв т.ч. федеральный бюджет – 0 тыс. рублей краевой бюджет– 0 тыс. рублейместного бюджет – 1000,0 тыс. рублей;в том числе по годам:2016 год –500,0 тыс. рублей;2017 год – 500,0 тыс. рублей;2018 год – 0 тыс. рублей  |
| **Контроль за выполнением муниципальной программы** | контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов строительства, транспортной инфраструктуры, архитектуры требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Не высокое качество состояния улично-дорожной сети на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи и дополнительные потери времени на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Основная доля дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на дорогах поселения является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. К основным факторам, определяющим причины аварийности на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

-несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения. Основной рост транспорта приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и будет определять в дальнейшем порядок на дорогах поселения.

Остается низким уровень оснащенности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района техническими средствами организации дорожного движения. Размещение дорожных знаков, дорожная разметка не везде удовлетворяет современным требованиям. Водители испытывают затруднения в выборе маршрутов, недостаток информационного обеспечения приводит к снижению эффективности действующей организации движения.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу существенно обострил проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, топливо и энергию привели к существенному замедлению обновления основных фондов всех видов транспорта и ухудшению их состояния. Это в свою очередь не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Поддержка общественного транспорта носит социальный характер и направлена на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. Достижение конечных социальных результатов возможно только при условии обеспечения компенсации затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом, обеспечении равной доступности транспортных услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий.

Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоковна маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными (убыточными).

Для решения данной задачи необходимо выполнить мероприятия, связанные с предоставлением субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров.

Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, связанные с осуществлением на территории поселения  перевозок пассажиров  автомобильным транспортом общего пользования, заключившие муниципальный контракт по результатам торгов на оказание данного вида услуг.

Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района не возможно без полного исполнения полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения. На практике основные проблемы получения разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства возникают на стадии обращения граждан за выдачей градостроительного плана земельного участка.

Данные проблемы обусловлены прежде всего отсутствием в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений о расположении земельных участков в существующих границах на топографической основе в масштабе 1:500.

Кроме того количественный состав, специализация и объем выполняемых задач сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района не позволяет в должной мере обеспечить выполнение годового количества градостроительных планов земельных участков и выдачи их гражданам.

Необходимо обеспечить условия для роста объемов жилищного строительства, возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и профинансировать наиболее значимые проекты и мероприятия связанные с состоянием улично-дорожной сети на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, проблемами безопасности дорожного движения на дорогах поселения, повышением стабильности и эффективности работы пассажирского транспорта, обеспечением выполнения годового количества градостроительных планов земельных участков на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района и своевременной выдачей их гражданам.

Фундамент здорового образа жизни человека закладывается у человека с ранних лет. Для этого необходимо сформировать у школьников личную физическую культуру, которая является его основой.

Школа выполняет социальную функцию центра учебно-воспитательной работы, что обусловливает ее роль в активном приобщении населения, общественности и семьи к совместной развивающей деятельности по интересам.

Наличие оборудованных, современных спортивных площадок привлечет к занятиям физкультурой и спортом, отвлечет от улицы, позволит с интересом и пользой проводить свободное время.

Строительство комплексной игровой площадки предполагается в х. Челюскинец Новоджерелиевского сельского поселения, что позволит охватить практически все население хутора. Спортивная площадка оборудуется ограждением, воротами для игры в мини-футбол, баскетбольными щитами, современным спортивным покрытием для уличных спортивных сооружений, освещением. Оборудованные таким образом площадки позволят заниматься физической культурой и спортом практически круглогодично.

Учитывая большую социальную значимость объектов образования, а также необходимость привлечения значительных денежных средств для развития сети комплексных спортивно-игровых площадок в муниципальном образовании в соответствии с действующими правилами и нормами, требуется программный подход к решению данной проблемы. Принятие и выполнение предусмотренных настоящей Программой мероприятий позволит:

- повысить доступность, безопасность и качественно улучшить условия для занятия физической культурой и спортом;

- создать необходимую материально-техническую базу для занятия физкультурой и спортом в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, оборудованных спортивно-игровыми площадками.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

 **НА 2016-2018 ГОДЫ**

Целями муниципальной программы являются:

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

организация транспортного обслуживания населения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

Задачами муниципальной программы являются:

выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;

повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий;

повышение эффективности функционирования транспортной системы;

повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности;

Создание условий для развития спорта и физической культуры в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района;

повышение качества предоставления спортивных услуг населению.

 Реализация муниципальной программы рассчитана на 2016-2018 годы, программа реализуется в один этап

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ**

**СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» НА 2016-2018 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района; |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  | Задача: выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | км | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2 | Ямочный ремонт дорог | кв.м | 3 | 250 | 250 | 250 |
| 2.3 | Зимнее содержание дорог | км | 3 | 69 | 69 | 69 |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения |
|  | Задача: безопасность дорожного движения |
| 3.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в Новоджерелиевском сельском поселении | условные ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Строительство тротуаров | км | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: создание условий для занятия физической культурой и спортом жителей поселения.безопасность дорожного движения |
|  | Задача: повышение качества и безопасности занятий спортом, создание необходимой материально-технической базы, формирование активного и устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом |
| 4.1 | Строительство комплексной спортивной игровой площадки в Новоджерелиевском сельском поселении |  ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАИЕ ПОДПОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы (приложение № 2) направлена на решение проблем состояния автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы (приложение № 3) направлена на решение проблем безопасности дорожного движения на дорогах поселения.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района» на 2016-2018 годы (приложение № 4) направлена на создание условий для развития спорта и физической культуры в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района; повышение качества предоставления спортивных услуг населению.

1. **ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

общий объем финансирования муниципальной программы 6750,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 0 тыс. рублей

краевой бюджет– 0 тыс. рублей

местного бюджет – 6750,0 тыс. рублей;

в том числе по подпрограммам муниципальной программы:

объем финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 4170,0 тыс. рублей, в т. ч. федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, краевой бюджет– 0 тыс. рублей

местного бюджет – 4170,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2016 год – 1390,0,0 тыс. рублей;

2017 год – 1390,0 тыс. рублей;

2018 год – 1390,0 тыс. рублей

объем финансирования подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 1580,0 тыс. рублей, в т. ч. федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, краевой бюджет–

0 тыс. рублей, местного бюджет – 1580,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2016 год –780,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0 тыс. рублей

объем финансирования подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района» - 1000,0 тыс. рублей

в т.ч. федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, краевой бюджет– 0 тыс. рублей

местного бюджет – 1000,0 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2016 год –500,0 тыс. рублей;

2017 год – 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей

 Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

**5. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)**

Федеральный Закон от 06 октября 2006 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края»

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г.
№ 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р

**6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности программ, утверждённой нормативным актом администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года

**7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| **Участники программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения  |
| **Цели подпрограммы****Задачи подпрограммы** | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого районавыполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы****Этапы и сроки реализации подпрограммы** | количество километров отремонтированных автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения; 2016-2018 годы, реализуется в один этап |
| **Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы****Контроль за выполнением подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы: 4170,0 тыс. рублей в т. ч. изсредств местного бюджета– 4170,0 тыс. рублей,в том числе по годам:2016 год – 1390,0 тыс. рублей;2017 год – 1390,0 тыс. рублей;2018 год – 1390,0 тыс. рублей контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

 Необходимость разработки Подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» обусловлена тем, что не высокое качество состояния улично-дорожной сети на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи и дополнительные потери времени на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Проблемы состояния автомобильных дорог местного значения требуют решения программными методами.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в подпрограмме проблем является комплексный подход к их решению

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА» НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения,

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий

Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы, реализуется в один этап.

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА»**

**НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Един.измерения | Статус\* | Значение показателей |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  | Задача: выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог | км | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | Ямочный ремонт дорог | кв.м | 3 | 250 | 250 | 250 |
| 1.3 | Зимнее содержание дорог | км | 3 | 69 | 69 | 69 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОГРАММЫ.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА»
НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: | формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| 1 | Задача: |  выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  1.1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 3900,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района; | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3900,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  1.2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | всего | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.3 | Зимнее содержание дорог | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 4170,0 | 1390,0 | 1390,0 | 1390,0 |  |  |
| местный бюджет | 4170,0 | 1390,0 | 1390,0 | 1390,0 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

1. **ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

В целях реализации мероприятия Подпрограммы финансирование предполагается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составляет 4170,0 тысяч рублей,

 в т.ч из средств местного бюджета– 4170,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год – 1390,0 тыс. рублей;

2017 год – 1390,0 тыс. рублей;

2018 год – 1390,0 тыс. рублей

 Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации Подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Расчеты объема финансирования мероприятий Подпрограммы подготовлены заказчиками мероприятий Подпрограммы на основании смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения В.А. Герасименко

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| **Участники подпрограммы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения  |
| **Цели подпрограммы****Задачи подпрограммы** | Снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения,предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации дорожно-транспортных происшествийбезопасность дорожного движения |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы****Этапы и сроки реализации подпрограммы** | количество улиц с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой в Новоджерелиевском сельском поселении.2016-2018 годы, реализуется в один этап |
| **Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы****Контроль за выполнением подпрограммы** | всего по подпрограмме: 1580,0 тыс. рублей, в т. ч. изместного бюджета– 1580,0 тыс. рублей,в том числе по годам:2016 год – 780,0 тыс. рублей;2017 год – 400,0 тыс. рублей;2018 год – 400,0тыс. рублей контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

 В связи с увеличением общего парка автомобилей, в Новоджерелиевском сельском поселении складывается сложная ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения, определяемая высоким уровнем аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма. Таким образом, автомобилизация и увеличение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий является для муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения нарастающей системной проблемой, которую необходимо устранять посредством реализации программных мероприятий.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в муниципальном образовании Новоджерелиевского сельского поселения, относятся:

-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

-низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;

-низкая освещенность улиц и перекрестков в ночное время суток;

-низкое качество дорожного покрытия;

-отсутствие, либо несоответствие ГОСТ дорожных знаков, разметки;

-несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации.

Таким образом, возникает необходимость использования программно-целевого метода для повышения уровня безопасности движения транспортных средств и пешеходов на территории Новоджерелиевского сельского поселения.

Реализация Программы требует большого объёма финансирования в связи с комплексным подходом в решении системной проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Решение задачи развития автомобильных дорог местного значения муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения (далее – автомобильных дорог местного значения) должно осуществляться только на основе реализации муниципальных ведомственных программ, в которые включают мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Необходимость разработки Программы обусловлена необходимостью комплексного подхода и регулярной реализации данных мероприятий, что требует соответствующего планирования финансирования дорожной деятельности.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»**

**НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения,

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий

Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы, реализуется в один этап.

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»**

**НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Един.измерения | Статус\* | Значение показателей |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения |
|  | Задача: безопасность дорожного движения |
| 1.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в Новоджерелиевском сельском поселении | условные ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Строительство тротуаров | км | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОГРАММЫ.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОИ ПОСЕЛЕНИИ»
НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: | снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения |
| 1 | Задача: |  безопасность дорожного движения |
|  1.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в Новоджерелиевском сельском поселении | всего | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | Уменьшение ДТП в Новоджерелиевском с/п | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  1.2 | Строительство тротуаров | всего | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 1580,0 | 780,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| местный бюджет | 1580,0 | 780,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

1. **ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

всего по подпрограмме: 1580,0 тыс. рублей, в т. ч из

местного бюджета– 1580,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год – 780,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0тыс. рублей

 Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| **Участники подпрограммы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения  |
| **Цели подпрограммы****Задачи подпрограммы** | Снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения,предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации дорожно-транспортных происшествийбезопасность дорожного движения |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы****Этапы и сроки реализации подпрограммы** | количество улиц с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой в Новоджерелиевском сельском поселении.2016-2018 годы, реализуется в один этап |
| **Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы****Контроль за выполнением подпрограммы** | всего по подпрограмме: 1580,0 тыс. рублей, в т.ч изместного бюджета– 1580,0 тыс. рублей,в том числе по годам:2016 год – 780,0 тыс. рублей;2017 год – 400,0 тыс. рублей;2018 год – 400,0тыс. рублей контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

 В связи с увеличением общего парка автомобилей, в Новоджерелиевском сельском поселении складывается сложная ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения, определяемая высоким уровнем аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма. Таким образом, автомобилизация и увеличение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий является для муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения нарастающей системной проблемой, которую необходимо устранять посредством реализации программных мероприятий.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в муниципальном образовании Новоджерелиевского сельского поселения, относятся:

-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

-низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;

-низкая освещенность улиц и перекрестков в ночное время суток;

-низкое качество дорожного покрытия;

-отсутствие, либо несоответствие ГОСТ дорожных знаков, разметки;

-несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации.

Таким образом, возникает необходимость использования программно-целевого метода для повышения уровня безопасности движения транспортных средств и пешеходов на территории Новоджерелиевского сельского поселения.

Реализация Программы требует большого объёма финансирования в связи с комплексным подходом в решении системной проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Решение задачи развития автомобильных дорог местного значения муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения (далее – автомобильных дорог местного значения) должно осуществляться только на основе реализации муниципальных ведомственных программ, в которые включают мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Необходимость разработки Программы обусловлена необходимостью комплексного подхода и регулярной реализации данных мероприятий, что требует соответствующего планирования финансирования дорожной деятельности.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»**

**НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения,

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий

Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы, реализуется в один этап.

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»**

**НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Един.измерения | Статус\* | Значение показателей |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения |
|  | Задача: безопасность дорожного движения |
| 1.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в Новоджерелиевском сельском поселении | условные ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Строительство тротуаров | км | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОГРАММЫ.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОИ ПОСЕЛЕНИИ»
НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: | снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения |
| 1 | Задача: |  безопасность дорожного движения |
|  1.1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки в Новоджерелиевском сельском поселении | всего | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | Уменьшение ДТП в Новоджерелиевском с/п | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  1.2 | Строительство тротуаров | всего | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 1580,0 | 780,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| местный бюджет | 1580,0 | 780,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |

|  |
| --- |
|  |

1. **ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

всего по подпрограмме: 1580,0 тыс. рублей, в т. ч. из

местного бюджета– 1580,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год – 780,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 400,0тыс. рублей

 Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения В.А. Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2018 годы

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района» на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| **Участники программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения  |
| **Цели подпрограммы****Задачи подпрограммы** | создание условий для занятия физической культурой и спортом жителей поселения.безопасность дорожного движенияповышение качества и безопасности занятий спортом, создание необходимой материально-технической базы, формирование активного и устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы****Этапы и сроки реализации подпрограммы** | строительство комплексной спортивной игровой площадки в Новоджерелиевском сельском поселении2016-2018 годы, реализуется в один этап |
| **Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы****Контроль за выполнением подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы: 1000,0 тыс. рублей в т.ч изсредств местного бюджета 1000,0 тыс. рублей,в том числе по годам:2016 год – 500,0 тыс. рублей;2017 год – 500,0 тыс. рублей;2018 год – 0 тыс. рублей контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

 Фундамент здорового образа жизни человека закладывается у человека с ранних лет. Для этого необходимо сформировать у школьников личную физическую культуру, которая является его основой.

Школа выполняет социальную функцию центра учебно-воспитательной работы, что обусловливает ее роль в активном приобщении населения, общественности и семьи к совместной развивающей деятельности по интересам.

Наличие оборудованных, современных спортивных площадок привлечет к занятиям физкультурой и спортом, отвлечет от улицы, позволит с интересом и пользой проводить свободное время.

Строительство комплексной игровой площадки предполагается в х. Челюскинец Новоджерелиевского сельского поселения, что позволит охватить практически все население. Спортивная площадка оборудуется ограждением, воротами для игры в мини-футбол, баскетбольными щитами, современным спортивным покрытием для уличных спортивных сооружений, освещением. Оборудованные таким образом площадки позволят заниматься физической культурой и спортом практически круглогодично.

Учитывая большую социальную значимость объектов образования, а также необходимость привлечения значительных денежных средств для развития сети комплексных спортивно-игровых площадок в муниципальном образовании в соответствии с действующими правилами и нормами, требуется программный подход к решению данной проблемы. Принятие и выполнение предусмотренных настоящей Подпрограммой мероприятий позволит:

- повысить доступность, безопасность и качественно улучшить условия для занятия физической культурой и спортом;

- создать необходимую материально-техническую базу для занятия физкультурой и спортом в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- увеличить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, оборудованных спортивно-игровыми площадками.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА»**

 **НА 2016-2018 ГОДЫ**

Основными целями Программы являются:

Создание условий для развития спорта и физической культуры в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района;

повышение качества предоставления спортивных услуг населению.

Задачи:

- повышение качества и безопасности занятий физической культурой и спортивными играми в муниципальном образовании;

- создание необходимой материально-технической базы;

- формирование активного устойчивого интереса к физической культуре и спорту.

 Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы, реализуется в один этап.

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА»**

**НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Един.измерения | Статус\* | Значение показателей |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района» на 2016-2018 годы |
|  | Цель: создание условий для занятия физической культурой и спортом жителей поселения.безопасность дорожного движения |
|  | Задача: повышение качества и безопасности занятий спортом, создание необходимой материально-технической базы, формирование активного и устойчивого интереса к занятяем физкультурой и спортом |
| 1.1 | строительство комплексной спортивной игровой площадки в Новоджерелиевском сельском поселении |  ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОГРАММЫ.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА»
НА 2016-2018 ГОДЫ**

 Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: | создание условий для занятия физической культурой и спортом жителей поселения.безопасность дорожного движения |
| 1 | Задача: |  повышение качества и безопасности занятий спортом, создание необходимой материально-технической базы, формирование активного и устойчивого интереса к занятием физкультурой и спортом |
|  1.1 | Строительство комплексной спортивной игровой площадки в Новоджерелиевском сельском поселении | всего | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | Создание условий для развития спорта и физической культуры в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района | Муниципальный заказчик - администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого район |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 0 |  |  |

1. **ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

На территории поселения отсутствуют спортивные площадки. Фактический износ объектов спортивного комплекса, находящегося на территории Новоджерелиевского сельского поселения, составляет более 85 процентов. В связи с недостатком финансирования уровень физического износа ежегодно повышается в среднем на 2-5 процента. Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств из всех уровней бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

 Общий объем финансирования подпрограммы: 1000,0 тыс.рублей в т.ч из

средств местного бюджета 1000,0 тыс.рублей,

в том числе по годам:

2016 год – 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной подпрограммы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения В.А. Герасименко