**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.10.2014 № 127

ст-ца Новоджерелиевская

**Об утверждении муниципальной программы**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 08 октября 2013 года № 151   
«О муниципальных программах Новоджерелиевского сельского поселения», постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 19 сентября 2014 года № 111 «О внесении изменений в постановление администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 08 октября 2013 года № 151 «О муниципальных программах Новоджерелиевского сельского поселения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///C:\Users\11\Documents\Постановления\скачка%20постановления\ПОСТАНОВЛЕНИЯ%202014\октябрь\программы%202015\информационное%20обеспечение\информационное%20обеспечение\Информационное%20обеспечение.doc#sub_1000) Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «О бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2015 год», предусматривающего финансирование муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства».

Глава Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района О.В. Ткаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 15.10.2014 № 127

Муниципальная программа

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района  «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»;  подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»;  подпрограмма «Подготовка градостроительных планов земельных участков» |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06 октября 2006 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  [Федеральный закон](garantF1://12057004.0) от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  [З](garantF1://23801369.0)акон Краснодарского края от 7 июня 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| Основные разработчики программы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Муниципальные заказчики и исполнители мероприятий программы | муниципальный заказчик:  администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района  исполнители:  администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Цели и задачи программы | Цель:  формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;  обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;  организация транспортного обслуживания населения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;  создание условий для качественного и своевременного предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»  Задачи:  выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;  выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;  повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий;  повышение эффективности функционирования транспортной системы;  повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности;  реализация положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации в отношении разработки и утверждения градостроительной документации |
| Срок реализации программы | 2015 |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы 2829,8 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2829,8 тыс. рублей  в том числе по подпрограммам муниципальной программы:  объем финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» - 2094,5 тыс. рублей из средств местного бюджета;  объем финансирования подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 685,3 тыс. рублей из средств местного бюджета;  объем финансирования подпрограммы «Подготовка градостроительных планов земельных участков» - 50,0 тыс. рублей из средств местного бюджета |
| Контроль за выполнением программы | контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

1. Содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения программными методами

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов строительства, транспортной инфраструктуры, архитектуры требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

Не высокое качество состояния улично-дорожной сети на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи и дополнительные потери времени на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Основная доля дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на дорогах поселения является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. К основным факторам, определяющим причины аварийности на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

-несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения. Основной рост транспорта приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и будет определять в дальнейшем порядок на дорогах поселения.

Остается низким уровень оснащенности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района техническими средствами организации дорожного движения. Размещение дорожных знаков, дорожная разметка не везде удовлетворяет современным требованиям. Водители испытывают затруднения в выборе маршрутов, недостаток информационного обеспечения приводит к снижению эффективности действующей организации движения.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу существенно обострил проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, топливо и энергию привели к существенному замедлению обновления основных фондов всех видов транспорта и ухудшению их состояния. Это в свою очередь не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Поддержка общественного транспорта носит социальный характер и направлена на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. Достижение конечных социальных результатов возможно только при условии обеспечения компенсации затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом, обеспечении равной доступности транспортных услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий.

Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоковна маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными (убыточными).

Для решения данной задачи необходимо выполнить мероприятия, связанные с предоставлением субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров.

Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, связанные с осуществлением на территории поселения  перевозок пассажиров  автомобильным транспортом общего пользования, заключившие муниципальный контракт по результатам торгов на оказание данного вида услуг.

Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района не возможно без полного исполнения полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения. На практике основные проблемы получения разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства возникают на стадии обращения граждан за выдачей градостроительного плана земельного участка.

Данные проблемы обусловлены прежде всего отсутствием в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений о расположении земельных участков в существующих границах на топографической основе в масштабе 1:500.

Кроме того количественный состав, специализация и объем выполняемых задач сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района не позволяет в должной мере обеспечить выполнение годового количества градостроительных планов земельных участков и выдачи их гражданам.

Необходимо обеспечить условия для роста объемов жилищного строительства, возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и профинансировать наиболее значимые проекты и мероприятия связанные с состоянием улично-дорожной сети на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, проблемами безопасности дорожного движения на дорогах поселения, повышением стабильности и эффективности работы пассажирского транспорта, обеспечением выполнения годового количества градостроительных планов земельных участков на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района и своевременной выдачей их гражданам.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями муниципальной программы являются:

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

организация транспортного обслуживания населения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

создание условий для качественного и своевременного предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».

Задачами муниципальной программы являются:

выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей;

повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий;

повышение эффективности функционирования транспортной системы;

повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности;

реализация положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации в отношении разработки и утверждения градостроительной документации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015 год.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» (приложение № 1) направлена на решение проблем состояния автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» (приложение № 2) направлена на решение проблем безопасности дорожного движения на дорогах поселения.

Подпрограмма «Подготовка градостроительных планов земельных участков» (приложение № 3) призвана обеспечить своевременную выдачу градостроительных планов земельных участков.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 2829,8 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

объем финансирования подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 2094,5 тыс. руб.;

объем финансирования подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» - 685,3 тыс. руб.;

объем финансирования подпрограммы «Подготовка градостроительных планов земельных участков» 50,0 тыс. руб.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые показатели

Предполагаемыми результатами реализации программы являются:

устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения;

повышение их транспортно-эксплуатационного состояния;

повышение скорости движения транспортного потока до разрешенных значений;

повышения стандартов качества жизни;

повышение безопасности дорожного движения на территории поселения;

снижение рисков травматизма и гибели участников дорожного движения в ДТП и аварийных ситуациях;

бесперебойная и ритмичная работа пассажирского транспорта на маршрутах Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района;

обеспечение условий для строительства объектов инженерной инфраструктуры, а именно объектов, обеспечивающих газо-, электро-, водоснабжение, водоотведение, устройство дорог;

организованные мероприятия направленные на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, многоквартирных домов, детских дошкольных учреждений

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя за 2015 год |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог | км | 1,5 |
| 2 | Ямочный ремонт дорог | кв. м | 250,0 |
| 3 | Зимнее содержание дорог | км. | 69,0 |
| 4. | Приобретение дорожных знаков | шт. | 790 |
| 5. | Подготовка градостроительных планов земельных участков | шт. | 18 |

6. Механизм реализации программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

Подпрограмма

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»

муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»

муниципальной программе Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» (далее – Подпрограмма) |
| Координатор муниципальной Подпрограммы | Заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Основание для разработки  Подпрограммы | Федеральный Закон от 06 октября 2006 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  [Федеральный закон](garantF1://12057004.0) от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  [З](garantF1://23801369.0)акон Краснодарского края от 7 июня 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края». |
| Основные разработчики  Подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Муниципальный заказчик и (или) исполнители мероприятий Подпрограммы | муниципальный заказчик:  администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Цели и задачи Подпрограммы | цель:  формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района  задачи:  выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;  выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения |
| Срок реализации  Подпрограммы | 2015 год |
| Объемы и источники  финансирования  Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы 2094,5 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2094,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

1. Содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Необходимость разработки Подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» обусловлена тем, что не высокое качество состояния улично-дорожной сети на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи и дополнительные потери времени на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Проблемы состояния автомобильных дорог местного значения требуют решения программными методами.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в подпрограмме проблем является комплексный подход к их решению.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2015 год.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям Подпрограммы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

В целях реализации мероприятия Подпрограммы финансирование предполагается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составляет 2094,0 тысяч рублей.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации Подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Расчеты объема финансирования мероприятий Подпрограммы подготовлены заказчиками мероприятий Подпрограммы на основании смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий

5. Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и

целевые показатели

Предполагаемыми результатами реализации Подпрограммы является:

устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения;

повышение их транспортно-эксплуатационного состояния;

повышение скорости движения транспортного потока до разрешенных значений;

повышения стандартов качества жизни.

Целевые показатели выполнения Подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя за 2015 год |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог | км | 1,5 |
| 2 | Ямочный ремонт дорог | кв. м | 250,0 |
| 3 | Зимнее содержание дорог | км. | 69,0 |

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы –заместитель главы администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор Подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации Подпрограммы

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий Подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (Подпрограммой).

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

Подпрограмма

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»

муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»

муниципальной программе Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» (далее – Подпрограмма) |
| Координатор муниципальной Подпрограммы | Заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Основание для разработки  Подпрограммы | Федеральный Закон от 06 октября 2006 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  [Федеральный закон](garantF1://12057004.0) от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  [З](garantF1://23801369.0)акон Краснодарского края от 7 июня 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края». |
| Основные разработчики  Подпрограммы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Муниципальный заказчик и (или) исполнители мероприятий Подпрограммы | муниципальный заказчик:  администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Цели и задачи Подпрограммы | цель:  формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района  задачи:  выполнение мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;  выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения |
| Срок реализации  Подпрограммы | 2015 год |
| Объемы и источники  финансирования  Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы 2094,5 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 2094,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

1. Содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Необходимость разработки Подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» обусловлена тем, что не высокое качество состояния улично-дорожной сети на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи и дополнительные потери времени на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Проблемы состояния автомобильных дорог местного значения требуют решения программными методами.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в подпрограмме проблем является комплексный подход к их решению.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2015 год.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям Подпрограммы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

В целях реализации мероприятия Подпрограммы финансирование предполагается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составляет 2094,0 тысяч рублей.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации Подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Расчеты объема финансирования мероприятий Подпрограммы подготовлены заказчиками мероприятий Подпрограммы на основании смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий

5. Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и

целевые показатели

Предполагаемыми результатами реализации Подпрограммы является:

устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения;

повышение их транспортно-эксплуатационного состояния;

повышение скорости движения транспортного потока до разрешенных значений;

повышения стандартов качества жизни.

Целевые показатели выполнения Подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя за 2015 год |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог | км | 1,5 |
| 2 | Ямочный ремонт дорог | кв. м | 250,0 |
| 3 | Зимнее содержание дорог | км. | 69,0 |

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы –заместитель главы администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор Подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации Подпрограммы

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий Подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (Подпрограммой).

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»

муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик/ исполнители |
|  | Всего | в том числе |
|  | 2015 год |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | ФБ | 0 | 0 | повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района; | Муниципальный заказчик - администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| КБ | 0 | 0 |
| МБ | 1961,5 | 1961,5 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего | 1961,5 | 1961,5 |
| 2. | Ямочный ремонт автомобильных дорог | ФБ | 0 | 0 |
|  |  | КБ | 0 | 0 |
| МБ | 33,0 | 33,0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего | 33,0 | 33,0 |
|  | Зимнее содержание дорог | ФБ | 0 | 0 |
| КБ | 0 | 0 |
| МБ | 100,0 | 100,0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого | ФБ | 0 | 0 |
| КБ | 0 | 0 |
| МБ | 2094,5 | 2094,5 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего | 2094,5 | 2094,5 |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

Подпрограмма

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2015 год муниципальной программы « Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»» в 2015 году

Паспорт

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2015 год

муниципальной программы « Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» в 2015 году

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы:  Координатор подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2015 год  муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» в 2015 году (далее – Подпрограмма)  заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| Основание для разработки подпрограммы  Основные разработчики подпрограммы  Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий подпрограммы | Федеральный Закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральные законы от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края от 16.04.2010 № 2  администрация Новоджерелиевского сельского поселения  администрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Цели и задачи подпрограммы | Снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения,  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы  Контроль за выполнением подпрограммы | - Всего по программе: 685,3 тыс.руб.  -федеральный бюджет – 0 тыс.руб.  -краевой бюджет – 0 тыс.руб.  -местный бюджет – 685,3 тыс.руб.  контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

# **1.Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения программным методом**

   В связи с увеличением общего парка автомобилей, в Новоджерелиевском сельском поселении складывается сложная ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения, определяемая высоким уровнем аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма. Таким образом, автомобилизация и увеличение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий является для муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения нарастающей системной проблемой, которую необходимо устранять посредством реализации программных мероприятий.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в муниципальном образовании Новоджерелиевского сельского поселения, относятся:

-массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;

-низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;

-низкая освещенность улиц и перекрестков в ночное время суток;

-низкое качество дорожного покрытия;

-отсутствие, либо несоответствие ГОСТ дорожных знаков, разметки;

-несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации.

Таким образом, возникает необходимость использования программно-целевого метода для повышения уровня безопасности движения транспортных средств и пешеходов на территории Новоджерелиевского сельского поселения.

Реализация Программы требует большого объёма финансирования в связи с комплексным подходом в решении системной проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Решение задачи развития автомобильных дорог местного значения муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения (далее – автомобильных дорог местного значения) должно осуществляться только на основе реализации муниципальных ведомственных программ, в которые включают мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Необходимость разработки Программы обусловлена необходимостью комплексного подхода и регулярной реализации данных мероприятий, что требует соответствующего планирования финансирования дорожной деятельности.

# **2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Снижение уровня аварийности, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильных дорогах местного значения,

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасности дорожного движения, проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов, ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий

Срок реализации подпрограммы – 2015 год

# **3.Перечень подпрограммных мероприятий**

Мероприятия по основным направлениям программы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 685,3 тыс.рублей.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение индикатора в году, предшествующем началу реализации подпрограммы (2014 год) | Год реализации подпрограммы  (2015 год) |
| Установка дорожных знаков, разметки | тыс.руб./шт. |  | 685,3/790 |

# 

# **6.Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной подпрограммы;

организует реализацию муниципальной подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной подпрограммы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной подпрограммы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной подпрограмме

« Обеспечение безопасности дорожного

движения в Новоджерелиевском сельском поселении» на 2015 год муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» в 2015 году

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик/исполнители |
| Всего | в том числе |  |  |
| 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка дорожных знаков, разметки | ФБ |  |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Муниципальный заказчик – администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района/исполнитель –заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| КБ |  |  |
| МБ | 685,3 | 685,3 |
| Другие  источники |  |  |
| Всего | 685,3 | 685,3 |
|  | Итого по программе | ФБ |  |  |  |  |
| КБ |  |  |
| МБ | 685,3 | 685,3 |
| Другие  Источники |  |  |
| Всего | 685,3 | 685,3 |

Заместитель главы Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района

«Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения

Брюховецкого района

в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

Подпрограмма

«Подготовка градостроительных планов земельных участков» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Подготовка градостроительных планов земельных участков» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Подготовка градостроительных планов земельных участков» (далее –Подпрограмма) |
| Координатор муниципальной Подпрограммы | архитектор |
| Основание для разработки  Подпрограммы | Федеральный Закон от 6 октября 2006 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Градостроительный Кодекс Российской Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановление администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 28 июня 2012 года № 74 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» |
| Основные разработчики  Подпрограммы | архитектор |
| Муниципальный заказчик и (или) исполнители мероприятий Подпрограммы | муниципальный заказчик:  администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Цели и задачи Подпрограммы | цель:  создание условий для качественного и своевременного предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»  задачи:  реализация положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации в отношении разработки и утверждения градостроительной документации |
| Срок реализации  Подпрограммы | 2015 год |
| Объемы и источники  финансирования  Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы 50,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 50,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением  Подпрограммы | контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

1. Содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости

ее решения программным методом

На практике основные проблемы получения разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства возникают на стадии обращения граждан за выдачей градостроительного плана земельного участка.

Данные проблемы обусловлены прежде всего отсутствием в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений о расположении земельных участков в существующих границах на топографической основе в масштабе 1:500.

Кроме того количественный состав, специализация и объем выполняемых задач сотрудников отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района не позволяет в должной мере обеспечить выполнение годового количества градостроительных планов земельных участков и выдачи их гражданам.

Необходимо обеспечить условия для роста объемов жилищного строительства, возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой.

В концепции Подпрограммы, рассчитанной на 2015 год планируется, что мероприятия Подпрограммы обеспечат выполнение годового количества градостроительных планов земельных участков на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района и своевременную выдачу их гражданам.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:

создание условий для качественного и своевременного предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» в Новоджерелиевском сельском поселении Брюховецкого района.

Задачами Подпрограммы являются:

реализация положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации в отношении разработки и утверждения градостроительной документации.

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2015 год.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия по основным направлениям Подпрограммы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

В целях реализации мероприятия Подпрограммы финансирование предполагается за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы составляет 300,0 тысяч рублей.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации Подпрограммы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Расчеты объема финансирования мероприятий Подпрограммы подготовлены заказчиками мероприятий Подпрограммы на основании смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, услугами и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий

5. Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы и

целевые показатели

В результате реализации программы будут:

- обеспечены условия для строительства объектов инженерной инфраструктуры, а именно объектов, обеспечивающих газо-, электро-, водоснабжение, водоотведение, устройство дорог;

- организованы мероприятия направленные на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, многоквартирных домов, детских дошкольных учреждений

Целевые показатели выполнения Подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя за 2015 год |
| 1. | Подготовка градостроительных планов земельных участков | шт. | 18 |

6. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор Подпрограммы:

обеспечивает реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации Подпрограммы

осуществляет оценку целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий Подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (Подпрограммой).

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Подготовка градостроительных планов земельных участков» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»

МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Подготовка градостроительных планов земельных участков»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик/ исполнители |
|  | Всего | в том числе |
|  | 2015 год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подготовка градостроительных планов земельных участков | ФБ | 0 | 0 | Градостроительные планы земельных участков | Муниципальный заказчик - администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого район |
| КБ | 0 | 0 |
| МБ | 50,0 | 50,0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего | 50,0 | 50,0 |

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко