**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.10.2014 № 145

ст-ца Новоджерелиевская

**Об утверждении муниципальной программы**

**Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 08 октября 2013 года № 151
«О муниципальных программах Новоджерелиевского сельского поселения», постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 19 сентября 2014 года № 111 «О внесении изменений в постановление администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 08 октября 2013 года № 151 «О муниципальных программах Новоджерелиевского сельского поселения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///C%3A%5CUsers%5C11%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202014%5C%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#sub_1000) Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «О бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2015 год», предусматривающего финансирование муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год».

Глава Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района О.В. Ткаченко

 ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от 22.10.2014 № 145

Муниципальная программа

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Газификация Новоджерелиевского сельского поселения» на 2015 год;подпрограмма «Развитие водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2015 год; |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06 октября 2006 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| Основные разработчики программы | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Муниципальные заказчики и исполнители мероприятий программы | муниципальный заказчик:администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого районаисполнители:администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| Цели и задачи программы | Цель: Реконструкция водопроводных сетей; снижение уровня потери в водопроводных сетях; увеличение протяженности водопроводных сетей; увеличение количества потребителей питьевой водой; установка узлов учета потребления воды;повышение уровня и качества водоснабжения в сельской местности;улучшение условий быта и производственной деятельности населения Новоджерелиевского сельского поселения ,полного обеспечения его природным газом реализация комплекса научных, проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на ускоренное решение социальной задачи особой значимости;- создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития газификации Новоджерелиевского с/п природным газом, реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использовании, разработка и внедрение экономических ресурсосберегающих технологий и оборудования, наращивание темпов газификации, максимальная загрузка действующих газопроводов-отводов, газораспределительных стан-ций, расширение газовых сетей и систем газоснабжения ,формирование условий для стабильного эномического развития и повышения инвестиционной привлекательности Новоджерелиевского сельского поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики сельского поселения, роста доходов местного бюджета, повышение жизненного уровня населения |
| Срок реализации программы | 2015 |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы 25538,6 тыс. рублей, в том числе-федеральный бюджет – 15890,8 тыс.руб.-краевой бюджет – 6893,8руб.-местный бюджет – 2754,0 тыс.руб.в том числе по подпрограммам муниципальной программы:объем финансирования подпрограммы «Газификация Новоджерелиевского сельского поселения» на 2015 год – 2753,0 тыс. рублей в т.ч.-федеральный бюджет – 963,0 тыс.руб.-краевой бюджет – 963,0руб.-местный бюджет – 827,0 тыс.руб.-внебюджетные источники – 0 тыс.руб.объем финансирования подпрограммы«Развитие водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 22585,6 тыс. руб в т.ч.-федеральный бюджет – 14927,8 тыс.руб.-краевой бюджет – 5930,8 тыс.руб.-местный бюджет – 1727,0 тыс.руб.; другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 200,0 тыс.руб. |
| Контроль за выполнением программы | контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

1. Содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения программными методами

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий.

В последние годы произошел подъем экономики Краснодарского края, годовой рост внутреннего регионального продукта превысил среднероссийский уровень. На этом фоне очевидно отставание развития жилищно-коммунального комплекса Краснодарского края, в том числе населенных пунктов, что определяет необходимость принятия и реализации ресурснообеспеченной программы модернизации этого сектора экономики.

Системы водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района не имеют необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, 100  процентов протяженности уличной водопроводной сети нуждается в замене. В результате жители сельского поселения вынуждены пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.

Основными целями Программы в области развития водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства.

В Новоджерелиевском сельском поселении эксплуатируются 85,3 километра распределительных газовых сетей, газифицированных домовладений в поселении – 83,4 %

Целью программы является создание правовых, экономических и орга- низационных условий для устойчивого развития газификации Новоджерелиевского с/п природным газом, реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использовании, разработка и внедрение экономических ресурсосберегающих технологий и оборудования, наращивание темпов газификации, максимальная загрузка действующих газопроводов-отводов, газораспределительных станций, расширение газовых сетей и систем газоснабжения ,формирование условий для стабильного эномического развития и повышения инвестиционной привлекательности Новоджерелиевского сельского поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики сельского поселения, роста доходов местного бюджета, повышение жизненного уровня населения

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основными целями Программы в области развития водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Принятие Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Новоджерелиевском сельском поселении, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

 -обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения;

- обеспечение финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

-достижение единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах;

-обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

 -защита окружающей среды;

- обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей природного и сжиженного газа;

 **-**увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой газификации

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015 год.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм

#  Перечень программных мероприятий

Мероприятия по основным направлениям программы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей программе.

Подпрограмма «Газификация Новоджерелиевского сельского поселения» на 2015 год (приложение № 1) направлена на решение вопросов обеспечения надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения. Подпрограмма «Развитие водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» (приложение № 2) направлена на решение вопросов повышения уровня и качества водоснабжения в сельской местности.

Мероприятие программы: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 25538,6  тыс. рублей, в том числе по подпрограммам муниципальной программы:

объем финансирования подпрограммы: «Газификация Новоджерелиевского сельского поселения» на 2015 год – 2753,0 тыс. рублей в т.ч.

-федеральный бюджет – 963,0 тыс.руб.

-краевой бюджет – 963,0руб.

-местный бюджет – 827,0 тыс.руб.

-внебюджетные источники – 0 тыс.руб.

объем финансирования подпрограммы: «Развитие водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» - 22585,6 тыс. руб в т.ч.

-федеральный бюджет – 14927,8 тыс.руб.

-краевой бюджет – 5930,8 тыс.руб.

-местный бюджет – 1727,0 тыс.руб.;

 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 200,0 тыс.руб.

5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые показатели

В качестве основных ожидаемых социально-экономических эффектов реализации Программы выступают:

-обеспечение надежности и эффективности работы систем водоснабжения поселения;

- обеспечение финансовой стабилизации водоснабжающих организаций;

- обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей воды;

 **-**увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с реконструкцией водопроводных сетей.

 -обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения;

- обеспечение финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

-обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

 -защита окружающей среды;

**-**увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой газификации

 6. Механизм реализации программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в 2015 году»

Подпрограмма

«Газификация Новоджерелиевского сельского поселения»

муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году

Паспорт

подпрограммы «Газификация Новоджерелиевского сельского поселения»

муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы:Координатор подпрограммы | подпрограмма«Газификация Новоджерелиевского сельского поселения» муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году (далее – Подпрограмма)заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| Основание для разработки программыОсновные разработчики программыМуниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Новоджерелиевского сельского поселенияАдминистрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | -улучшение условий быта и производственнойдеятельности населения Новоджерелиевского сельского поселения ,полного обеспечения его природным газом реализация комплекса научных, проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на ускоренное решение социальной задачи особой значимости- создание правовых, экономических и орга- низационных условий для устойчивого развития газификации Новоджерелиевского с/п природным газом, реализация общегосударственной политики вобласти сбережения газа и повышения эф- фективности его использовании, разработка и внедрение экономических ресурсосберегающих технологий и оборудования, наращивание темпов газификации, максимальная загрузка действующих газопроводов-отводов, газораспределительных стан-ций, расширение газовых сетей и систем газоснабжения ,формирование условий для стабильного эномического развития и повышения инвестиционной привлекательности Новоджерелиевского сельского поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики сельского поселения, роста доходов местного бюджета, повышение жизненного уровня населения |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммыКонтроль за выполнением подпрограммы | - Всего по программе: 2753,0 тыс.руб.-федеральный бюджет – 963,0 тыс.руб.-краевой бюджет – 963,0руб.-местный бюджет – 827.0 тыс.руб.-внебюджетные источники – 0 тыс.руб.контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

# 1.Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения программным методом

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства.

В Новоджерелиевском сельском поселении эксплуатируются 85,3 километра распределительных газовых сетей, газифицированных домовладений в поселении – 83,4 %

Целью программы является создание правовых, экономических и орга- низационных условий для устойчивого развития газификации Новоджерелиевского с/п природным газом, реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использовании, разработка и внедрение экономических ресурсосберегающих технологий и оборудования, наращивание темпов газификации, максимальная загрузка действующих газопроводов-отводов, газораспределительных стан-

ций, расширение газовых сетей и систем газоснабжения ,формирование условий для стабильного эномического развития и повышения инвестиционной привлекательности Новоджерелиевского сельского поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики сельского поселения, роста доходов местного бюджета, повышение жизненного уровня населения

Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

Принятие Подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в Новоджерелиевском сельском поселении , будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

 -обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения;

- обеспечение финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

-достижение единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах;

-обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

 -защита окружающей среды;

- обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей природного и сжиженного газа;

 -увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой газификации.

 Сроки реализации Подпрограммы - 2015 год

# 2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Принятие Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Новоджерелиевском сельском поселении, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

 -обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения;

- обеспечение финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

-достижение единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах;

-обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

 -защита окружающей среды;

- обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей природного и сжиженного газа;

 **-**увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой газификации

# 3.Перечень программных мероприятий

Мероприятия по основным направлениям программы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей программе.

Общий объем финансирования Программы составляет 2753,0 тыс. руб. Реализация мероприятий Программы обеспечивает ее эффективность за счет синхронизации подготовки потребителей к приему природного газа и осуществляется за счет следующих источников финансирования:

 средства федерального бюджета

 средства краевого бюджета;

 средства местного бюджета;

 средства населения;

Возможно направление средств краевого бюджета на строительство уличных газораспределительных сетей высокого и среднего давления. средства бюджета Новоджерелиевского с/п направляются на финансирование строительства распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, уличных газораспределительных сетей до границы балансовой ответственности потребителя газа.

В качестве дополнительных источников финансирования Программы могут быть использованы средства муниципальных бюджетов, полученные от реализации объектов газоснабжения, находящихся на балансе органов местного самоуправления, а также средства, полученные в результате экономии от реализации мероприятий Подпрограммы;

 средства населения направляются для строительства газораспределительных сетей (уличных газопроводов и газопроводов-вводов) в пределах границы балансовой ответственности (до отключающего устройства на газопроводе-вводе перед вводным газопроводом в здание при надземной прокладке газопровода или до футляра при вводе газопровода в здание - при его подземной прокладке) и привлекаются на условиях долевого участия, в пределах сметной стоимости объекта газификации, но не более 25 тысяч рублей с каждого газифицируемого домовладения (квартиры), что необходимо считать платой за подключение к газовым сетям.

В приоритетном порядке ведется строительство тех разводящих уличных сетей, где отмечено максимальное участие потребителей газа в строительстве газопроводных сетей либо их готовность к приему газа.

После сдачи объекта, финансируемого из средств краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований, в эксплуатацию все последующие подключения потребителей газа (населения) к газораспределительным сетям производятся после оплаты ими суммы долевого участия населения (в пределах сметной стоимости, но не выше 25 тысяч рублей с домовладения (квартиры), в бюджет соответствующего муниципального образования на дальнейшее развитие газораспределительных сетей и газификацию объектов социального назначения (данное положение относится к правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 года);

 иные средства внебюджетных источников используются по согласованию и на условиях, определяемых органами местного самоуправления муниципальных образований.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при принятии краевого бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 2753,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 276,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 963,0тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 963,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 551,0,0 тыс.руб.

Целью предоставления федеральных и краевых бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы является оказание финансовой поддержки местным бюджетам при выполнении полномочий органами местного самоуправления

4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Обоснованием ресурсного обеспечения подпрограммы является проектно-сметная документация. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджета и средств граждан.

Общий объем финансирования Программы составляет 2753,0 тыс. руб.

Социально-экономическая эффективность программы состоит в

обеспечении надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения; обеспечении финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

достижении единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

5.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение индикатора в году, предшествующем началу реализации Программы (2014 год) | Год реализации программы(2015 год) |
| Строительство распределительных газопроводов | км/тыс.руб. | 0 | 3,197/2753,0 |
| всего | тыс.руб. | 0 | 3,197/2753,0 |

В качестве основных ожидаемых социально-экономических эффектов реализации Программы выступают:

-обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения;

- обеспечение финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

-достижение единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах;

-обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

 -защита окружающей среды;

- обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей природного и сжиженного газа;

 **-**увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой газификации

# 6.Механизм реализации Программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы –заместитель главы администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной подпрограмме Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

«Газификация Новоджерелиевского сельского поселения»

муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году»

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик/исполнители |
| Всего | в том числе |  |  |
| 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство распределительных газопроводов | ФБ | 963,0 | 963,0 | Обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения  | Муниципальный заказчик – администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района/исполнитель –заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения  |
| КБ | 963,0 | 963,0 |
| МБ | 827,0 | 827,0 |
| Другие источники |  |  |
| Всего | 2753,0 | 2753,0 |
|  | Итого по программе | ФБ | 963,0 | 963,0 |  |  |
| КБ | 963,0 | 963,0 |
| МБ | 827,0 | 827,0 |
| Другие Источники |  |  |
| Всего | 2753,0 | 2753,0 |

Заместитель главы Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района

«Развитие жилищно-

коммунального

хозяйства в 2015 году»

Подпрограмма

«Развитие водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году»

Паспорт

подпрограммы «Развитие водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы:Координатор подпрограммы | подпрограмма«Развитие водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году (далее – Подпрограмма)заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения |
| Основание для разработки программыОсновные разработчики программыМуниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Новоджерелиевского сельского поселенияАдминистрация Новоджерелиевского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Реконструкция водопроводных сетей; снижение уровня потери в водопроводных сетях; увеличение протяженности водопроводных сетей; увеличение количества потребителей питьевой водой; установка узлов учета потребления воды;повышение уровня и качества водоснабжения в сельской местности;  |
| Срок реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммыКонтроль за выполнением подпрограммы | - Всего по программе: 22585,6 тыс.руб.-федеральный бюджет – 14927,8 тыс.руб.-краевой бюджет – 5930,8 тыс.руб.-местный бюджет – 1727,0 тыс.руб. контроль за выполнением программы осуществляют администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  |

# Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения программным методом

Системы водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района не имеют необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, 100  процентов протяженности уличной водопроводной сети нуждается в замене. В результате жители сельского поселения вынуждены пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.

Основными целями Программы в области развития водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

 Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района:

 строительство и реконструкция систем водоснабжения;

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.

# Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Программы в области развития водоснабжения на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

# Перечень программных мероприятий

Мероприятия по основным направлениям программы, объемы их финансирования приведены в приложении к настоящей программе.

 Общий объем финансирования Программы составляет 22585,6 тыс. руб. и осуществляется за счет следующих источников финансирования:

 средства федерального бюджета

 средства краевого бюджета;

 средства местного бюджета;

1. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Обоснованием ресурсного обеспечения подпрограммы является проектно-сметная документация.

Общий объем финансирования Программы составляет 22585,6 тыс. руб.

Социально-экономическая эффективность программы состоит в обеспечении надежности и эффективности работы систем газоснабжения поселения; обеспечении финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

достижении единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Реализация мероприятий Программы обеспечивается в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и осуществляется за счет следующих источников финансирования: средства федерального бюджета ;средства краевого бюджета; средства бюджета муниципального образования Новоджерелиевское сельское поселение.

1. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение индикатора в году, предшествующем началу реализации Программы (2014 год) | Год реализации программы(2015 год) |
| Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения, км | км/тыс.руб. |  | 23,8/78417,4 |
| Количество населения у которого улучшилось водоснабжение, чел | чел. |  | 3500 |

В качестве основных ожидаемых социально-экономических эффектов реализации Программы выступают:

-обеспечение надежности и эффективности работы систем водоснабжения поселения;

- обеспечение финансовой стабилизации водоснабжающих организаций;

-достижение единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах;

-обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах водоснабжения и пользования водой;

 -защита окружающей среды;

- обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей воды;

 -увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с реконструкцией водопроводных сетей.

# Механизм реализации Программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы –заместитель главы администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной подпрограмме

«Развитие водоснабжения Новоджерелиевского

 сельского поселения Брюховецкого района»

муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году»

Мероприятия муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик/исполнители |
| Всего | в том числе |  |  |
| 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст.Новоджерелиевской, 2 этап | ФБ | 14927,8 | 14927,8 | Реконструкция водопроводных сетей- 23,8 км | Муниципальный заказчик – администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района/исполнитель –заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения  |
| КБ | 5930,8 | 5930,8 |
| МБ | 1727,0 | 1727,0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего | 22791,3 | 22791,3 |
|  | Итого по программе | ФБ | 14927,8 | 14927,8 |  |  |
| КБ | 5930,8 | 5930,8 |
| МБ | 1727,0 | 1727,0 |
| Другие Источники | 0 | 0 |
| Всего | 22585,6 | 22585,6 |

Заместитель главы Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А.Герасименко