СПРАВКА

проверки соблюдения условий целевого использования денежных средств, предоставленных администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края с целью реализации муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по развитию социальной инфраструктуры и инженерного обустройства

в сельской местности на 2011-2013 годы

29 апреля 2014 года

На основании приказа министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 11 апреля 2014 года № 64 «О проведении плановой проверки администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края» главным консультантом отдела ведомственного финансового контроля и противодействия коррупции Е.В. Гладневой проведена проверка соблюдения условий и целевого использования денежных средств, предоставленных в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий № 3 от 29 июня 2011 года (дополнительное соглашение № 3/1 от 14 ноября 2011 года), № 17 от 28 апреля 2012 года (дополнительные соглашения № 17/1 от 9 июля 2012 года, № 17/2 от 12 декабря 2012 года), № 64/13 от 27 мая 2013 года (дополнительные соглашения № 1 от 19 августа 2013 года, № 2 от 12 декабря 2013 года).

Средства выделялись из федерального и краевого бюджетов в бюджет администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края в целях реализации целевых программ, предусматривающих мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности в форме субсидий.

В 2011 году в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий № 3 от 29 июня 2011 года (дополнительное соглашение № 3/1 от 14 ноября 2011 года) на данные мероприятия были предусмотрены денежные средства в сумме 20 012,0 тыс. рублей, из них 9 602,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 9 602,5 тыс. рублей средства краевого бюджета. Средства местного бюджета - 807,0 тыс. рублей.

В 2012 году в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий № 17 от 28 апреля 2012 года (дополнительные соглашения № 17/1 от 9 июля 2012 года, № 17/2 от 12 декабря 2012 года) на данные мероприятия были предусмотрены денежные средства в сумме 24 380,1 тыс. рублей, из них 11 641,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 10 765,1 тыс. рублей средства краевого бюджета. Средства местного бюджета - 1 974,0 тыс. рублей.

В 2013 году в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий № 64/13 от 27 мая 2013 года (дополнительные соглашения № 1 от 19 августа 2013 года, № 2 от 12 декабря 2013 года) на данные мероприятия были предусмотрены денежные средства в сумме 19 612,5 тыс. рублей, из них 10 396,40 тыс. рублей средства федерального бюджета, 7 254,8 тыс. рублей средства краевого бюджета. Средства местного бюджета - 1 961,3 тыс. рублей.

В рамках соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств сельского поселения, заключенного между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края, осуществлялось финансирование строительства следующих объектов:

- «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в х. Челюскинец Брюховецкого района Краснодарского края»;

- «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в с. Бейсугском Брюховецкого района Краснодарского края»;

- «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджере- лиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Первый этап»;

- «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджере- лиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Второй этап».

1. Объект «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в х. Челюскинец Брюховецкого района Краснодарского края».

Проектная документация подготовлена ИП Мильто Е.И., г. Ярославль.

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» выданы положительные заключения государственной экспертизы от 25 ноября 2010 года № 23-1-4-0777-10, от 4 февраля 2011 года № 23-1-4-0777-10, от 4 февраля 2011 года № 23-1-6-0010-11, от 17 января 2012 года № 23-1-4-0024-12, 23 января 2012 года № 23-1-6-0006-12.

Распоряжением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 17 февраля 2012 года № 18-р «Об утверждении проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в хуторе Челюскинец Брюховецкого района Краснодарского края» утверждена проектно-сметная документация на рассматриваемый объект.

Администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района заключены муниципальные контракты:

- от 10 июня 2011 года № 0318300090411000008-0133368-01 - на проведение реконструкции водопроводных сетей и водозабора в х. Челюскинец Брюховецкого района. Подрядная организация ООО «ЮгСтройПроект». Стоимость работ составляет 19 590,7 тыс. рублей;

- от 27 июня 2011 года № 0318300090411000010-0133368-01 - на выполнение технического надзора по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в х. Челюскинец Брюховецкого района Краснодарского края»; Подрядная организация ООО фирма «Жилстрой». Стоимость работ 421,4 тыс. рублей;

- от 9 апреля 2012 года № 0318300090412000003-0133368-01 - на проведение реконструкции водопроводных сетей и водозабора в х. Челюскинец

Брюховецкого района. Подрядная организация ООО «ЮгСтройПроект». Стоимость работ 2 996, 7 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в бюджет муниципального образования были перечислены денежные средства в сумме 23 008,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 11 007,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 10 972,5 тыс. рублей. Средства местного бюджета - 1 029,0 тыс. рублей.

Строительство объекта завершено. Администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20 ноября 2012 года № RU 23505304-1.

  - Объект «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в с. Бейсугском Брюховецкого района Краснодарского края».

Проектная документация подготовлена ООО «ДорСтройИнжиниринг, г. Москва.

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» выданы положительные заключения государственной экспертизы 23 января 2012 года № 23-1-6-0006-12, от 17 апреля 2012 года № 23-1-4-0305-12, от 19 апреля 2012 года № 23-1-6-0047-12.

Распоряжением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 20 апреля 2012 года № 46 «Об утверждении про- ектно-сметной документации на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в с. Бейсугском Брюховецкого района Краснодарского края» утверждена проектно-сметная документация на рассматриваемый объект.

Администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района заключены муниципальные контракты:

- от 6 июня 2012 года № 0318300090412000005-0133368-01 - на проведение реконструкции водопроводных сетей и водозабора в с. Бейсугском Брюховецкого района. Подрядная организация ООО «АМОстрой». Стоимость работ составляет 17 530,7 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в бюджет муниципального образования были перечислены денежные средства в сумме 17 530,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 8 158,1 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 7 955,6 тыс. рублей. Средства местного бюджета - 1 417,0 тыс. рублей.

Строительство объекта завершено. Администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31 января 2013 года № RU 23505304-3.

  - Объект «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Но- воджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Первый этап».

Проектная документация подготовлена ООО «ДорСтройИнжиниринг, г. Москва.

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» выданы положительные заключения государственной экспертизы от 6 июня 2012 года № 23-1-4-0458-12, от 8 июня 2012 года № 23-1-6-0062-12.

Распоряжением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 7 июня 2012 года № 64 «Об утверждении проект- но-сметной документации на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Первый этап» утверждена проектно-сметная документация на рассматриваемый объект.

Администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района заключены муниципальные контракты:

- от 10 сентября 2012 года № 0318300090412000013-0133368-01 - на проведение реконструкции водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района. Первый этап. Подрядная организация ООО «Дельфин». Стоимость работ составляет 12 069,5 тыс. рублей;

- договор от 1 октября 2012 года № б/н - на оказание услуг по техническому надзору по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края». Подрядная организация ООО «Стройпроект». Стоимость работ составляет 99,4 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в бюджет муниципального образования были перечислены денежные средства в сумме 12 168,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 6 121,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 4 880,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета - 1 166,7 тыс. рублей.

Строительство объекта завершено.

Представлен акт приемки законченного строительством объекта от 23 декабря 2013 года № 1.

Администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края в настоящее время ведется подготовка документации к сдаче объекта в эксплуатацию.

4. Объект «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Второй этап».

Проектная документация подготовлена ИП Лукашов А.В., г. Краснодар.

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» выданы положительные заключения государственной экспертизы от 19 марта 2013 года № 23-1-4-0213-13, от 19 марта 2013 года № 23-1-6-0043-13.

Распоряжением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 20 марта 2013 года № 37 «Об утверждении про- ектно-сметной документации на объект капитального строительства «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Второй этап» утверждена проектно- сметная документация на рассматриваемый объект.

Администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района заключены муниципальные контракты на выполнение работ для муниципальных нужд:

- от 18 сентября 2013 года № 0318300090413000008-0133368-02 - на проведение реконструкции водопроводных сетей и водозабора в ст. Ново- джерелиевской Брюховецкого района. Второй этап. Подрядная организация ООО «АМОстрой». Стоимость работ составляет 83 807, 9 тыс. рублей.

- от 13 июня 2012 года № 0318300090412000007-2 - на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора в ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края. Второй этап». Подрядная организация ИП Лукашов А.В., г. Краснодар. Стоимость работ составляет 480,0 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами в бюджет муниципального образования были перечислены денежные средства в сумме 11 295,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 6 353,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 3 813,2 тыс. рублей. Средства местного бюджета - 1 129,6 тыс. рублей.

Оплата за выполненные работы, предусмотренная в рамках финансирования 2013 года и заключенных муниципальных контрактов, произведена в полном объеме.

Строительство объекта не завершено. В соответствии с ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 годы» ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году.

Осмотр объектов проводился 15 апреля 2014 года в присутствии главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края О.В. Ткаченко.

Таким образом, при проведении проверки установлено, что денежные средства, предоставленные администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на мероприятия по развитию социальной инфраструктуры и инженерного обустройства в сельской местности в 2011-2013 годах, направлены на предусмотренные соглашениями цели. Условия соглашений, в том числе софинансирование расходных обязательств, выполнены.

Главный консультант

отдела ведомственного

финансового контроля

и противодействия коррупции				Е.В. Гладнева