**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ст-ца Новоджерелиевская

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»**

**на 2016-2018 годы**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 10 сентября 2015 года № 138
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить [муниципальную программу](file:///C%3A%5CUsers%5C11%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202014%5C%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#sub_1000) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «О бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2016 год», предусматривающего финансирование муниципальной программы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» на 2016-2018 годы.

Глава Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района О.В. Ткаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор** **муниципальной программы** | заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрены |
| **Участники муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрены |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности  |
| **Задачи муниципальной программы** | выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | снижение расходов на содержание муниципальной собственности |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2016 - 2018 годы, реализуется в один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований****муниципальной программы** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15,0 тысяч рублей, в том числе:местный бюджет – 15,0 тысяч рублей.В том числе по годам:2016 год – 5,0 тысяч рублей;2017 год – 5,0 тысяч рублей;2018 год – 5,0 тысяч рублей |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** | администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, Совет муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ**

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита зданий муниципальных учреждений Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. Существующие здания и сооружения муниципальных учреждений Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, инженерные коммуникации не отвечают требованиям современных строительных технологий и материалов, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на содержание муниципальных учреждений поселения.

Систематическое недофинансирование комплекса работ по энергосбережению с течением длительного времени значительно усугубляет ситуацию.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы являются:

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель муниципальной программы: обеспечение энергетических потребностей при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов.

Задача муниципальной программы: выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих ре-зультатов:

наличия в муниципальных учреждениях установленных обоснованных лимитов энергопотребления на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

В соответствии со ст. 16  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начальным этапом работ по энергосбережению и основным инструментом в разработке программы энергосбережения для органов местного самоуправления является энергетическое обследование. Основными целями энергетического обследования являются:

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффективности;

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

3) о показателях энергетической эффективности;

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

6) о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и их стоимостной оценке.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании:

повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

автоматическое включениеи выключение электрического освещения за счѐт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережние

и повышение энергетической эффективности, будет сформирован после проведения энергетических обследований.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2018 годы, реализуется в один этап.

**Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района**» **на 2016-2018 годы**

 Таблица №1

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Статус | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» |
|  | Цель: обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности  |
|  | Задача: выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов  |
| 1 | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района | % | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района | % | 3 | 95 | 96 | 96 |
| 3 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 3 | 96 | 98 | 98 |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА»**

 Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финансирования, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | Цель: обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности  |
|  | Задача: выявление и устранение энергетического дисбаланса по всем видам топливно-энергетических ресурсов  |

|  |
| --- |
| 1.Организационные мероприятия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка соответстствующих планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  | Разработка планов- графиков | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по энер-госбережению и повышению энергетиче-ской эффективности, направленных на реа-лизацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  |  |  |  |  |  | Подготовка проекта постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района по утверждению плана мероприятий | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| 1.3 | Проведение совеща-ний по вопросу эко-номии энергоресур-сов. Назначение от-ветственных специа-листов в сфере реа-лизации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  | Утверждение списка ответ-ственных специалистов в сфере энергосбережения и о повышении энергетической эффективности | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1.4 | Проведение обучения с персоналом, работа-ющим с энерготехно-логичным оборудова-нием, направленную на экономию энерго-ресурсов. |  |  |  |  |  | Организация обучения ответственных лиц специалзированной организацией | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| 1.5 | Размещение информа-ционных знаков с именами ответственных за отключение электроприборов по окончании рабочей смены.Оформление инфор-мационных знаков: "Уходя, гасите свет", "Экономьте воду". |  |  |  |  |  |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| 2. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителейк экономии и надлежащей оплате энергоресурсов |
| 2.1 | Организация и прове-дение разъяснитель-ной работы среди населения по вопросу оснащения индивидуальных жилых домов приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и элек-трической энергии, а также по переходу на расчет по показателям приборов учета. |  |  |  |  |  | Проведение совещаний | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| 3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ, услуг |
| 3.1 | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накалива-ния любой мощности, используемых в целях освещения |  |  |  |  |  | Мониторинг закупок для муниципальных нужд | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| 3.2 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | местныйбюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района– главный распорядитель, муниципальный заказчик, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района - исполнитель |
| Итого | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

**4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 15,0 тыс. рублей.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач

Таблица №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам |
| 2016 год  | 2017 год  | 2018 год  |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | всего | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| местныйбюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Итого |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

**5. МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ( ПРИ НАЛИЧИИ)**

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»;

**5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности программ, утверждённой нормативным актом администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

**6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕМ**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы–заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

При реализации мероприятия муниципальной программы, координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования Брюховецкий район, Советом муниципального образования Брюховецкий район.

Заместитель главы Новоджерелиевского

сельского поселения

Брюховецкого района В.А. Герасименко