Утверждаю:

Директор МБУ «Исток»

А.Г.Бабушкин

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального бюджетного учреждения на «Исток» период 2012-2016 годы

ст. Новоджерелиевская

2011г.

Введение

Настоящая долгосрочная муниципальная целевая программа    энергосбережения и повышения энергетической эффективности  муниципального бюджетного учреждения «Исток» (далее программа) представляет увязанный по ресурсам, срокам и финансированию комплекс задач и мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселения.

Программа разработана в соответствии с:

▪ Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

▪ Указом президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года № 889  «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

▪ Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225     «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

▪ Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221  «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров. Работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд»;

▪ Постановлением Правительства РФ от 01 июня 2010 года № 391   «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования»;

▪ Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

▪ Распоряжением Правительства РФ от 01 декабря 2009 года № 1830-р      «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ»;

▪  Приказом Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010года     № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе и на сопоставимых условиях»;

▪ Приказом Росстата от 29 апреля 2010 года № 176 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за энергосбережением»;

▪ Приказом Минэкономразвития РФ от 17 февраля 2010 года № 61              «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

▪  Приказом Министерства регионального  развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

▪ Приказом Минпромэнерго РФ от 04 июля 2006 года № 141                        «Об утверждении Рекомендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)»;

▪ Приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 14/2010-т от 31 августа 2010 года                        «Об утверждении требований к программам  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности».

▪ Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен
и тарифов Краснодарского края от 31 марта 2011 г. N 5/2011
"Об утверждении требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих
на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности"

1. Паспорт долгосрочной  муниципальной целевой программы

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного учреждения «Исток» на период с 2012 -2016 годы и перспективу до 2020 года. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2.Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Заказчик программы | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. |
| Координатор программы | Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. |
| Цели программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 году) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 889 от 4 июня 2008 года. |
| Задачи программы | 1.Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; 2.Совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 3.Создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности; 5.Нормирование энергопотребления 6.Широкая пропаганда энергосбережения; 7.Обучение и подготовка персонала. |
| Сроки и этапы реализации | 01 января 2012 года по 31 декабря 2016 года |

1.1. Термины и определения, используемые в и программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

«Энергетический ресурс» - это носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

«энергосбережение» - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполнения работ и оказания услуг);

«энергетическая эффективность» - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю;

«класс энергетической эффективности» - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

«энергетическое обследование» - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов и о целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

«целевой показатель» - абсолютная  или относительная величина показателя,

характеризующего деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее-ТЭР), относительно установленной регламентирующими документами;

«потенциал энергосбережения» - физическая величина показателя, характеризующего возможность повышения энергетической эффективности  путем оптимизации ТЭР. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), расчетным (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

«экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению» - система стоимостных показателей, отражающих (прибыльность) рентабельность  мероприятий по энергосбережению;

«энергоемкость продукции»- ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

«условное топливо» - условно-натуральная единица измерения количества  топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов  с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1кг топлива данного вида к теплосодержанию 1кг условного топлива (7000 ккал/кг);

«топливно-энергетический баланс» - система полного количественного прихода и расхода ТЭР  (включая потери и остатки топливно-энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

2. Краткая характеристика деятельности МБУ «Исток»

Муниципальное бюджетное учреждение «Исток» (далее — Учреждение) создано на основании постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 30.12.2010 года № 145 путем изменения типа организационно-правовой формы  муниципального учреждения «Исток».

Наименование юридического лица.

Официальное полное  и сокращенное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Исток». Сокращенное наименование  МБУ «Исток».

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Краснодарского края, уставом муниципального образования Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, а также настоящим уставом.

Учредителем Учреждения является администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Юридический адрес: 352780, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33.

Данные о регистрации предприятия: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с основным государственным регистрационным номером 1102363001124, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Брюховецкому району Краснодарского края 19.01.2011 года.

ОГРН 1102363001124

ИНН 2327012248

КПП 232701001.

Предприятие создано в целях выполнения работ и оказания услуг, в том числе:

-добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживания водопроводных сетей;

- установки приборов учета (водомеров), их опломбировке;

- демонтажу и монтажу линий водоснабжения, водонапорных башен;

- проектирования, составления проектно-сметной документации, производства общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ ;

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов. Срок окончания  действия лицензии

Организационная структура предприятия представлена:

- цехом водоснабжения, в функции которого входит организация ремонта и технической эксплуатации систем водоснабжения;

- персоналом, осуществляющим функции управления, такие как общее руководство, бухгалтерский учет и финансовую деятельность, правовое обслуживание, технико-экономическое планирование;

- вспомогательным персоналом, осуществляющим охрану помещения и техники.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг  соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения  обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие  производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых МБУ «Исток», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района и анализ имеющихся проблем  возникающих при эксплуатации системы оценка потенциала энергосбережения

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств Брюховецкого района являются подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ), отличаются сложностью геолого-гидрологических условий (слоистая система водоносных разнонапорных горизонтов, разнородная гидрохимическая обстановка), высокой техногенной нагрузкой (водоотбор подземных вод превышает восполнение ресурсов, что приводит к неустановившемуся режиму фильтрации и истощению подземных вод), значительным числом скважин на воду, в пределах описываемого района, ряд которых требует ремонта, перебурки, или сантехнической заделки, непростой экологической обстановкой.

Водоснабжение Новоджерелиевского сельского поселения осуществляется из 6 водозаборных скважин:

Скважина № 5887 – дебит 25 м3/час, насос ЭЦВ 8-25-180

Скважина № 097(2055) – дебит 25 м3/час, насос ЭЦВ 8-25-150

Скважина № 5619 – дебит 16 м3/час, насос ЭЦВ 8-16-110

Скважина № 3330– дебит 20 м3/час, насос ЭЦВ 8-25-100

Скважина № 099(5880) – дебит 16 м3/час, насос ЭЦВ 8-16-110

Скважина № 2796 – дебит 16 м3/час, насос ЭЦВ 8-16-110

Дебит 6-ти скважин по паспортам составляет 245 м3/сутки, фактически 70м3/час.  Производительность насосов 69 кВт/час. За сутки производится подъем воды из скважин в объеме 1671м3. Скважины расположены в ст. Новоджерелиевской, х. Челюскинец, с. Бейсугское. Возле каждой скважины установлена водонапорная башня Рожновского по 50 м3 каждая. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 1,2 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-150мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,3 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Новоджерелиевском сельском поселении составляет 52,7 км; из них магистральных водоводов 38,3 км, разводящих кольцевых сетей – 10 км, разводящих тупиковых сетей – 4,4 км.

Износ водопровода составляет 100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62% и не совпадают с расчетом, проведенным ГУП КК «Кубаньводкомплекс» от 10.12.2010г. – 36,6%.  При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за  роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Вместе с этим будет увеличиваться необоснованный расход электроэнергии на подъем воды. Затраты на электроэнергию в 2011 году составили 2598,85 тыс. руб (485,32 тыс. кв.ч) Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. МБУ «Исток» распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому реконструкция финансируется из целевой программы субъекта Федерации (Краснодарского Края) на условиях софинансирования средств из местного бюджета.

По данным на 01.01.2011г. в  Новоджерелиевском сельском поселении проживает 6301 чел, из них услугами водоснабжения пользуются 6287 человек при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расхода воды очень высока, 94% абонентов имеют счетчики (информация на 01.08.2012г.).

4. Цели и задачи Программы

4.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения;

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2012 – 2016 гг. Реализация Программы осуществляется в 3 этапа.

На первом этапе ( 2012 г.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- завершение строительства объекта «Реконструкция водопроводных сетей и водозабора  в х.Челюскинец Брюховецкого района»

- проведение мероприятий по уменьшенью теплопотерь в зданиях капитального строительства

- частичная замена изношенных сетей водоснабжения в ст.Новоджерелиевской.

На втором этапе (2013 – 2014 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

(краткое описание мероприятий).

- проведение реконструкции системы водоснабжения в с.Бейсугском и ст.Новоджерелиевской Брюховецкого района

На третьем этапе (2015-2016 гг.) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- проведение энергоаудита

- завершение реконструкции систем водоснабжения в ст. Новоджерелиевской.

- строгий контроль потерь в сетях и при добыче;

- 100% оснащение приборами учета воды у абонентов;

6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности.

В основе программы в сфере энергоэффективности в организациях бюджетной сферы и сферы услуг лежат типовые технические мероприятия, реализуемые на объектах бюджетной сферы и сферы услуг, которые способны обеспечить решение задачи снижения удельного расхода электроэнергии на подъём 1м3    воды на 40% к 2016 году, а именно:

1. Реконструкция системы водоснабжения, устранение потерь в сетях.

2. Проведение энергоаудита (поэтапно по мере завершения этапов реконструкции).

3. Контроль несанкционированных подключений к сетям водоснабжения.

4.Проведение закупок энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности.

5.Мониторинг энергопотребления глубинных насосов (ведение журнала измерения рабочих характеристик насосного оборудования), анализ показателей.

6. Ежемесячный анализ потерь.

7. Внедрение системы ГЛОНАСС

За счет реализации этого комплекса мер годовая экономия первичной энергии достигнет к 2015г. 40% от общего объема энергии потребляемой организацией.

В данной программе разработан сетевой график реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в организации, который представлен в Таблице №1

Финансовые потребности на реализацию обязательных технических мероприятий в организациях бюджетной сферы и сферы услуг в Таблице № 2.

Значения целевых показателей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года №216-ФЗ и приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011г. №591 предприятию необходимо до 2015 года обеспечить достижение следующих показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение целевых показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Снижение удельного расхода ЭЭ на подъем воды (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 | - | - |  |
| 2 | Снижение потерь воды при подъёме и транспортировке (к предыдущему году) | % | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |  |
| 3 | Оснащенность абонентов приборами учета воды. | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |  |
| 4 | Оснащенность объектов водоснабжение приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Оснащенность объектов водоснабжения приборами учета подъёма воды | % | 14 | 57 | 57 | 100 | 100 |  |

В МБУ «Исток» нет помещений, нуждающихся в освещении, построенные и строящиеся комплексы водозаборов и водоподготовки оснащены энергосберегающими лампами, по этой причине в настоящей программе энергосбережения отсутствуют мероприятия по замене лам накаливания на энергосберегающие.

Таблица № 1

Сетевой график реализации энергосберегающих мероприятий в  организациях бюджетной сферы и сферы услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Сроки и периодичность выполнения | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция систем водоснабжения населения | 1.Снижение потерь воды при подъеме и транспортировке 2. Снижение затрат на энергетические ресурсы | - | 01.01.2012-31.12.2016. | Специализированная организация | Бюджет (или на условиях программ по софинансированию бюджетов различных уровней) | обычный |
| 2 | Проведение энергоаудита | 1.Получение энергопаспорта 2.Квалифицированный подход к решению задач энергосбережения | - | до 31.12.2015, далее не реже, чем раз в 5 лет | Специализированная организация | Тариф | обычный |
| 3 | Контроль несанкционированных подключений к сетям, | Снижение неучтенных расходов энергоресурсов | - | постоянно | Собственными силами | - | обычный |
| 4 | Проведение закупок энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности | эффективное и рациональное использование энергоресурсов | - | по мере необходимости | - | Собственные средства | обычный |
| 5 | Мониторинг энергопотребления глубинных насосов (ведение журнала измерения рабочих характеристик насосного оборудования) | Экономия электроэнергии | - | ежемесячно | Собственными силами | - | обычный |
| 6 | Ежемесячный анализ потерь | Проведение мероприятий по устранению источников потерь. | - | ежемесячно | Собственными силами | - | обычный |
| 7 | Внедрение системы ГЛОНАСС | Контроль расхода ГСМ | система спутниковой навигации ГЛОНАС | 30.06.2012 | Специализированная организация | Средства бюджета |  |

Первое энергообследование запланировано в 2015 году, поскольку финансирование в 2012 году не предусмотрено из-за отсутствия финансовых средств у организации.

Натуральные показатели  потребления энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование ресурсов | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъём воды | тыс.м3 | 645,56 | 499,48 | 450 | 441 | 441 |
| 2 | Общий объём потерь | тыс.м3 | 504 | 259,69 | 210 | 206 | 206 |
| 3 | Отпуск воды | тыс. м3 | 241,56 | 239,79 | 240 | 240 | 240 |
| 4 | Отпуск воды по счетчикам ед.абонентов | ед. | 2460 | 2470 | 2490 | 2500 | 2500 |
| 5 | Отпуск воды по нормативу ед.абонентов | ед. | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 |
| 6 | Общий расход э/э | тыс.кВт/ч | 505,786 | 370,94 | 315 | 300 | 300 |
| 7 | Расход э/э кВтч/куб.м | тыс.кВтч/куб.м | 0,68 | 0,74 | 0,7 | 0,68 | 0,68 |

Расчет финансовых потребностей и эффективности мероприятий, достигаемых в ходе реализации программы и с разбивкой по годам

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Планируемый год внедрения Объём финансирования, тыс. руб. | Итого суммарный показатель тыс.руб | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении тыс.руб. |
|  |  |  |  | % | Нат. показатель | Объём финансирования тыс. руб. | % | Нат. показатель | Объём финансирования тыс. руб. | % | Нат. показатель | Объём финансирования тыс. руб. | % | Нат. показатель | Объём финансирования тыс. руб. | % | Нат. показатель | Объём финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | Реконструкция систем водоснабжения населения | 1.Снижение потерь воды при подъеме и транспортировке | Тыс.куб.м | 5 | 33,72 | 2421,41 | 48 | 244,3 | 21510,09 | 10 | 49,48 | 12069,5 | 2 | 14,86 | 97623,82 | - | - | - | 133624,82 | 342,77 | - |
|  |  | 2. Снижение расхода электрической энергии | Тыс кВт/ч | 5 | 19,4 |  | 26,7 | 134,85 |  | 15 | 55,94 |  | 5 | 24,27 |  |  |  |  |  | 234,46 | 1179,33 |
| 2 | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений с составление энергетического паспорта | - |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 120 |  | 1шт. | 120 |  |  |  | 240,0 |  |  |
| 3 | Снижение расходов топлива автотранспортом за счет внедрения системы Автотрекер (Глонасс) |  |  | 100 | 1шт. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 15,0 | 0,375 |
| 4 | Осуществление контроля за несанкционированным подключением к сетям водоснабжения |  |  | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - |  |  |
| 6 | Мониторинг энергопотребления глубинных насосов (ведение журнала измерения рабочих характеристик насосного оборудования), анализ показателей |  |  | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - |  |  |

Реконструкция систем водоснабжения предполагается за счет бюджетных средств.

# Расчет тарифных последствий к концу реализации программы

|  | № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Факт 2011г тыс.руб. | План 2012 тыс.руб. | План 2013 тыс.руб. | План 2014 тыс.руб. | План 2015 тыс.руб. | План 2016 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели |
|  | 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 674,4 | 645,56 | 499,48 | 450 | 441 | 441 |
|  | 2 | Потери при добыче и транспортировке | тыс. м3 | 436,5 | 504 | 259,69 | 210 | 206 | 206 |
|  | 4 | Реализация услуг | тыс. м3 | 237,9 | 241,56 | 239,79 | 240 | 240 | 240 |
|  | 5 | отпуск воды по счетчикам | ед. | 2361 | 2460 | 2470 | 2490 | 2500 | 2500 |
|  | 6 | отпуск воды по нормативам | ед. | 400 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 |
|  | Себестоимость по статьям |
|  | 1 | Материалы | тыс. руб. | 67,97 | 70,0 | 58,15 | 61,64 | 65,34 | 69,26 |
|  | 2 | Электроэнергия | тыс. квтч | 388,194 | 370,00 | 370,94 | 315 | 300 | 300 |
|  |  |  | тыс. руб. | 2097,268 | 2116,4 | 2247,90 | 2022,3 | 2040,00 | 2163,00 |
|  | 3 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 48,496 | 21,54 | 50,43 | 21,54 | 50,43 | 47,9 |
|  | 5 | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1535,38 | 1692,35 | 2079 | 2150,00 | 2204,00 | 2358,28 |
|  | 6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 517,442 | 511,43 | 628 | 649 | 666 | 712,2 |
|  | 7 | Амортизация | тыс. руб. | 250 | 554,81 | 1105 | 983,45 | 1475,17 | 1446 |
|  | 8 | Налоги в том числе: | тыс. руб. | 107,548 | 163,20 | 749,19 | 669,62 | 856,3 | 840,3 |
|  | 8.1 | плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 41,609 | 56,90 | 34,85 | 31,37 | 30,7 | 30,7 |
|  |  | налог на прибыль | тыс. руб. | 4,015 | - | - | - | - | - |
|  | 8.2 | налог на имущество | тыс. руб. | 49,867 | 95,18 | 702,8 | 626,65 | 814 | 798 |
|  | 8.3 | плата за загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 7,647 | 7,65 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  | 8.4 | транспортный налог | тыс.руб. | 4,41 | 4,41 | 3,94 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | 9 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. руб. | 0,451 | 4,37 | 80,21 | 15,77 | 101,13 | 90,0 |
|  | 10 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 287,13 | 221,83 | 183,75 | 196,71 | 278 | 292 |
|  | 11 | Прочие расходы | тыс. руб. | 126,14 | 87,63 | 43,9 | 70,08 | 100,21 | 100,00 |
|  |  | Итого производственная себестоимость | тыс. руб. | 5142,376 | 5443,56 | 7225,53 | 6840,11 | 7836,58 | 8118,94 |
|  |  | Производственная себестоимость услуги | руб./м3 | 21,6 | 22,54 | 30,13 | 28,5 | 32,65 | 33,8 |
|  |  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тариф для населения: | руб./м3 | 15,91 | 17,79 | 19,6 | 20,56 | 21,79 | 23,09 |

# 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Необходимость использования бюджетных средств обусловлена постановкой целей и задач Программы.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт средств местного бюджета (бюджета поселения), а также средств  краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию Новоджерелиевское сельское поселение в соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснодарского края на период 2011 – 2020 годов», ФЦП «Социальное развитие села до 2020 года»,   и внебюджетных источников.

Внебюджетное финансирование возможно за счёт собственных средств организации (тариф на вуодоснабжение).

Перечень мероприятий программы и объёмы финансирования подлежат корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.